ИНФОРМАЦИЯ

о реализации календарного графика

за ноябрь 2022 года

Круглянский район

| № п/п | Мероприятие | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители (Ф.И.О, должность, номер телефона) | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт скамеек возле подъездов жилых домов по ул. Советской, д.96Б, ул. Гагарина, д.2А в г. Круглое | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 2. | Ремонт детских игровых площадок по ул. Суворова, д.23, ул. Могилевской, д.28, ул. Гагарина, д.2А в г. Круглое | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 3. | Ремонт кровельного покрытия по ул. Жунина, д.5 и д.8 в г.Круглое, ул. Молодежной, д.32 в аг. Комсеничи | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 4. | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-10000 Белыничи-Шклов до автомобильной дороги Р77 Шклов-Белыничи через Пригани-2 | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Лебедев И.В., Начальник филиала КУП «Могилевоблдор-строй» - ДРСУ 214, тел. 70881 | Работы по текущему ремонту автодороги через Пригани-2 не выполнены в связи с наступлением зимних погодных условий. В 2023 году работы будут выполнены балансодержа- телем Шкловским ДРСУ №715 |