ИНФОРМАЦИЯ

о реализации календарного графика

за декабрь 2022 года

Круглянский район

| № п/п | Мероприятие | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители (Ф.И.О, должность, номер телефона) | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шахтного колодца №47 по ул. Осипенко в аг. Ракушево | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 2. | Ремонт стыков стеновых панелей по ул. Советской, д.61, по ул. Жунина, д.8 в г. Круглое | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 3. | Ремонт примыкания балкона по ул. Советской, д. 48 в г. Круглое | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Матвицевский А.А., директор Круглянского УКП «Жилкомхоз», тел. 78-331 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |